Informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 – Dz.U.03.120.1126 – ws. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

Temat:        	Wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania przepompowni

Obiekt:

Adres:         	Dz. nr geod. 457, 1220, 122, 561,  560/2, 254, 233, 234, 235

236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249 w miejscowości

Szczuczyn, woj. podlaskie

Autor:		mgr inż. Robert Łapiński

upr. PDL/POOE/060/08

Białystok - styczeń – 2013 r.

Zawartość opracowania- informacja BIOZ

- Przedmiot i cel opracowania

- Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego

- Definicje, pojęcia i skróty

- Kompetencje i odpowiedzialność

- Organizacja budowy

- Kadra techniczna

- Elementy które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników

- Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy

- Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Przedmiot i cel opracowania

## Przedmiotem opracowania są wytyczne dla sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie uwzględnia strukturę i działanie systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji procesu produkcyjnego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 – Dz.U.03.120.1126.

Celem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie jest zaplanowanie, opisania i wdrożenie działań związanych z zapewnieniem zarządzania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tak, aby proces budowlany odbywał się na poziomie , określonym przez przepisy prawa , właściwe normy techniczne i wymagania klienta oraz systemu jakości.

2.Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje techniczne i organizacyjne działania wykonawcy na budowie w zakresie objętym umową między Inwestorem a Wykonawcą , jak również kierownikiem budowy.

Zakres robót obejmuje wykonanie przyłączy elektrycznych nn zasilających przepompownie ścieków i deszczowe, wykonanie oświetlenia zewnętrznego.

3.Definicje, pojęcia i skróty

Inwestor 	Burmistrz Szczuczyna

Plac Tysiąclecia 23

19-230 Szczuczyn

Projektant	mgr inż. Robert Łapiński  upr.nr PDL/POOE/060/08

’’GRAF” Pracownia Architektoniczno - Graficzna

ul.Czysta 14, 15-463 Białystok

Wykonawca: 	wybrany w drodze przetargu

Kierownik budowy : osoba fizyczna kierująca, na podstawie umowy, procesem inwestycyjnym posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi , zrzeszona w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego.

Umowa: 	Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na wykonanie określonych robót na budowie wraz z zakresem prac, określonym zgodnie z projektem technicznym

System: system jakości wykonawcy.

Niniejszy plan zarządzania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie , opisuje strukturę organizacyjną budowy, zakres kompetencji i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz inżynieryjno-technicznej.

4.Kompetencje i odpowiedzialność

Kierownik robót budowlanych opracowuje zakres kompetencji i obowiązków dla podległych sobie pracowników oraz, w porozumieniu z inwestorem , harmonogram prac.

Konieczne jest również przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych odpowiednio do wykonywanych zadań przez poszczególnych pracowników.

5.Organizacja budowy

Kierownik budowy(kierownictwo budowy) ponosi odpowiedzialność  za prawidłowe i zgodne obowiązującymi przepisami zorganizowanie i oznaczenie terenu budowy (o ile wynika to z umowy) oraz zrządza i ponosi odpowiedzialność za przebieg prac Wykonawcy na budowie.

Zakres prac i obowiązków Wykonawcy określa Umowa.

Wszystkie roboty wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w planie ZB i OZ. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne szkolenia z zakresu BHP. Ponadto przed rozpoczęciem prac ,kierownik robót powinien przeprowadzić dodatkowe szkolenie z zakresu BHP , uwzględniając specyfikację robót objętych umową. Pracownicy będą wyposażeni w niezbędne środki ochronne(ubrania robocze, kaski, rękawice, uprzęże do pracy na wysokości, itp.)

6.Kadra techniczna

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za BHP robót objętych Planem Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochrony Zdrowia ze strony wykonawcy jest kierownik budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7.Elementy które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Prace związane z wykonaniem wykopów

Prace związane z wykonaniem podłączeń zasilań elektrycznych

8.Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z artykułem 21a ust. 2 pkt. 1-10 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , to w opisanym przypadku:

Prace spawalnicze

-Zagrożenie odpryskami spawalniczymi

-Uszkodzenie wzroku i skóry na wskutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego

-Zagrożenie pożarem lub wybuchem

-Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, związane z użytkowaniem spawarek elektrycznych i ich wyposażenia.

Prace na wysokości

-Upadek pracownika

-Upadek narzędzi i materiałów

Prace ziemne

-Wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej(np. łyżkę koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się.

Do szkodliwych czynników mogących występować na budowie należą czynniki fizyczne – hałas, drgania mechaniczne, niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza oraz nieprawidłowe oświetlenie.

Do czynników niebezpiecznych powodującym najczęściej urazy należą przede wszystkim czynniki mechaniczne takie jak:

-Ruchome a szczególnie wirujące części maszyn i innych urządzeń

-Poruszające się środki transportu

-Ostre wystające elementy

-Spadające elementy

-Śliskie nierówne powierzchnie

Do czynników niebezpiecznych należy również zaliczyć prąd elektryczny oraz wybuch.

9.Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlano-montażowych pracownicy przeznaczeni do wykonania powyższych zadań poddani weryfikacji odnośnie posiadanych kwalifikacji zawodowych, zaświadczeń lekarskich dopuszczających do pracy, szkoleń BHP i p.poż.

W przypadku prowadzenia prac, co do których prawo wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. elektrycznych, spawalniczych), również te kwalifikacje muszą zostać zweryfikowane. Po przydzieleniu zadań, a przed dopuszczeniem pracowników do ich wykonania, kierownik budowy prowadzi instruktaże stanowiskowe z uwzględnieniem następujących zasad:

- szkolenie pracowników w zakresie BHP

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

10.Określenie sposobu   przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy

W trakcie realizacji procesu produkcyjnego, wszędzie tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa i normami technicznymi, należy przewidzieć środki gaśnicze i środki pierwszej pomocy.

11.Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Niezgodność lub brak jednej, lub kilku cech w stosunku do zamieszczonych wymagań określonych w Planie Zarządzania i Ochrona Zdrowia, uprawnia Kierownika Budowy do zatrzymania procesu budowy, aż do momentu zlikwidowania niedociągnięć.

Zabronione jest wykonywanie prac w stanie nietrzeźwym, złym stanie psychofizycznym. Określenie zdolności pracownika do pracy leży w zakresie Kierownika Budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie słuchu, wzroku, twarzy).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, na terenie przyszłych robót należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodne i inne.

Urządzenia i instalacje energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Miejsce pracy winno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposób określony w ogólnych przepisach BHP.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wymagających wyłączenia napięcia Nadzór Techniczny stacji powinien:

1.	wyłączyć uradzenie lub instalację spod napięcia.

2.	zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia.

3.	wywiesić tabliczkę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia urządzenia lub

obwodu.

- sprawdzić brak napięcia w wyłączonym urządzeniu lub obwodzie.

- uziemić wyłączone urządzenie

- zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami ostrzegawczymi

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać pracowników ze szczegółowymi instrukcjami z zakresu BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Nadzór techniczny rozdzielni elektroenergetycznych winien wytyczyć i oznakować bezpieczną drogę ewakuacji na wypadek zagrożenia.

UWAGA:

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Opracowali:

mgr inż. Robert Łapiński